河南省县域城乡学校共同体发展平台

项 目 建 设 方 案

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档版本：V1.0

编制日期：2026年4月

文档密级：内部

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河南省县域城乡学校共同体发展平台 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-04-13 |
| 文档密级 | 内部 |

## 目 录

[第一章 项目概述](#第一章-项目概述)

[第二章 建设目标](#第二章-建设目标)

[第三章 建设内容与功能设计](#第三章-建设内容与功能设计)

[第四章 技术架构方案](#第四章-技术架构方案)

[第五章 数据架构设计](#第五章-数据架构设计)

[第六章 安全保障方案](#第六章-安全保障方案)

[第七章 项目实施计划](#第七章-项目实施计划)

[第八章 运维保障方案](#第八章-运维保障方案)

[第九章 验收标准](#第九章-验收标准)

[第十章 项目投资与效益分析](#第十章-项目投资与效益分析)

## 第一章 项目概述

### 1.1 项目背景

为深入贯彻国家关于推进县域城乡义务教育一体化发展的战略部署，促进河南省城乡学校在师资培养、课程建设、教学教研等方面的资源共享与优势互补，亟需建设一套综合性信息服务与管理平台。该平台将整合政策文件、示范校经验、教学资源等核心信息资源，为各级教育行政部门、学校管理者、教师及社会公众提供高效、便捷的信息获取渠道，助力河南省城乡教育均衡发展。

### 1.2 项目定位

面向河南省县域城乡义务教育相关主体的综合性开放型信息服务与管理平台，聚焦以下四大核心场景：

| 序号 | 核心场景 | 场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政策传达 | 及时发布国家及省级教育政策文件，提供权威政策解读 |
| 2 | 经验分享 | 展示示范校建设经验与成果，促进校际交流学习 |
| 3 | 资源共享 | 提供教学资源、研究文献等材料的在线预览与下载 |
| 4 | 示范校展示 | 各示范校拥有独立展示页面，全面呈现校共同体建设成效 |

### 1.3 服务对象

| 用户类型 | 细分群体 | 平台角色 |
| --- | --- | --- |
| 访客用户 | 教师、教研员、家长、媒体、教育行政人员等 | 浏览所有公开内容，无需注册登录 |
| 学校管理员 | 各示范校指定管理人员 | 管理本校内容（校共同体介绍、活动、月报、成员校） |
| 超级管理员 | 平台运营人员 | 全平台内容管理、用户管理、系统配置 |

### 1.4 建设范围

本项目采用分期建设策略：

一期（P0）— 网站建设：完成平台基础搭建与后台运营闭环，包含官网前端五大核心模块、超级管理运营后台、学校管理后台、全站搜索和管理员登录系统。

二期（P1）— 智能体：完善用户注册登录体系，建设知识库，上线 AI 智能体服务（基于 RAG + 通义千问），实现个性化推荐与智能问答。

## 第二章 建设目标

### 2.1 一期建设目标

| 目标维度 | 目标描述 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 网站搭建 | 完成开放型官网及运营后台建设 | 前端5大模块 + 2套后台系统上线 |
| 内容管理 | 实现平台信息的正常维护、更新 | 支持图文编辑、附件上传、外部链接三种发布方式 |
| 学校管理 | 支撑学校管理员开展本校内容管理 | 首批6所示范校接入运营 |
| 开放浏览 | 核心内容无需注册登录即可访问 | 首页加载 ≤3s，接口响应 ≤500ms |

### 2.2 二期建设目标

| 目标维度 | 目标描述 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | 上线普通用户注册登录功能 | 支持7种身份标签，手机号/邮箱注册 |
| 智能服务 | 嵌入 AI 智能体，提供个性化推荐与智能问答 | RAG 检索 + 通义千问大模型 |
| 知识库 | 建设平台知识库，实现内容自动采集与人工录入 | 自动采集4类内容 + FAQ/专家问答手工录入 |
| 数据分析 | 为教育行政部门提供决策支持 | 内容统计报表、使用统计仪表盘 |

### 2.3 性能目标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 首页加载时间 | ≤ 3 秒（100Mbps 网络环境） |
| 常规接口响应时间 | ≤ 500ms |
| 并发用户支持 | ≥ 500 人同时在线 |
| 服务器出口带宽 | ≥ 100Mbps |
| 文件下载首字节响应 | ≤ 3 秒 |
| 并发下载支持 | ≥ 100 人同时下载 |
| 系统可用性 | ≥ 99.5% |
| 数据恢复时间（RTO） | ≤ 4 小时 |

## 第三章 建设内容与功能设计

### 3.1 总体功能架构

河南城乡学校共同体发展平台
│
├── 前端官网（面向公众）
│   ├── 首页（导航栏、搜索、轮播图、模块入口、友情链接、版权信息）
│   ├── 新闻资讯（首页入口访问，导航栏不显示）
│   ├── 项目介绍（单页内容：项目名称 + 富文本内容）
│   ├── 政策文件（国家政策 / 省级政策，支持置顶、下载打印）
│   ├── 示范校共体（左侧校列表导航 + 右侧Tab切换：介绍/活动/月报）
│   ├── 资源共享（省外经验 / 省内经验 / 研究文献，支持搜索筛选）
│   ├── 全站搜索（跨模块关键词搜索）
│   └── 登录入口（管理员登录链接）
│
├── 超级管理运营后台（面向运营人员）
│   ├── 工作台（统计卡片 + 快捷操作）
│   ├── 用户管理（学校管理员增删改查 + 账号管控）
│   ├── 栏目管理（一级/二级栏目配置）
│   ├── 内容管理（轮播图、新闻、政策、资源、项目介绍、月报管理）
│   ├── 示范校管理（列表、维护、越权登录）
│   └── 系统设置（基础配置、权限、敏感词、数据备份）
│
└── 学校管理后台（面向学校管理员）
    ├── 工作台（最近活动 + 月报记录）
    ├── 个人中心（修改密码、联系方式）
    ├── 栏目管理（只读查看）
    ├── 内容管理（校共同体介绍、活动管理、月报管理）
    └── 成员校管理（添加/编辑/删除/排序）

### 3.2 前端官网模块设计

#### 3.2.1 首页模块

| 功能组件 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 导航栏 | 固定顶部导航："首页、项目介绍、政策文件、示范校共体、资源共享、登录"，支持二级菜单动态渲染 |
| 全站搜索 | 导航栏右侧搜索框，搜索范围覆盖政策标题、示范校名称、活动标题、资源标题 |
| 轮播图 | 展示3-5张运营配置图片，自动轮播（5秒间隔），点击跳转对应详情 |
| 模块入口 | 各模块最新5条内容（标题+发布时间），置顶内容优先，含新闻资讯入口 |
| 友情链接 | 河南省教育厅、河南大学教育学部、河南省教育信息化发展研究中心 |
| 版权信息 | 网站地址、邮箱、版权声明（不含底部快捷链接） |

#### 3.2.2 新闻资讯模块

导航栏不显示，仅通过首页入口访问

新闻列表页：标题 + 发布时间，按时间倒序，置顶优先，支持分页

新闻详情页：标题 + 发布时间 + 富文本正文

#### 3.2.3 项目介绍模块

单页展示：项目名称 + 项目内容（富文本）

内容由超级管理员通过后台维护

#### 3.2.4 政策文件模块

按"国家政策、省级政策"分类，左侧分类导航 + 右侧列表

列表显示标题、发布时间、所属分类，置顶优先

详情页展示正文（不显示文号），含发文机构信息

支持 PDF 下载和在线打印

#### 3.2.5 示范校共体模块

左侧导航：默认显示前6所示范校（按配置排序），支持"查看全部"展开

右侧内容区：Tab 切换（校共同体介绍 | 校共同体活动 | 校共同体月报）

介绍 Tab：学校基本情况、共同体组建模式、核心优势、成员校列表

活动 Tab：最新5条活动，"查看更多"进入独立列表页 → 详情页

月报 Tab：最新5条月报，"查看更多"进入独立列表页（支持年月筛选）→ 详情页

页面背景：支持学校实景图片（1920×400px），未上传使用默认图片

URL 路由设计：

| 页面 | 路由 |
| --- | --- |
| 学校主页 | /schools/:id |
| 活动列表 | /schools/:id/activities |
| 活动详情 | /schools/:id/activities/:activityId |
| 月报列表 | /schools/:id/reports |
| 月报详情 | /schools/:id/reports/:reportId |

#### 3.2.6 资源共享模块

按"省外经验、省内经验、研究文献"分类，左侧分类导航

列表显示标题、发布时间、文件大小、所属分类、来源，置顶优先

支持二级分类下拉筛选 + 关键词搜索

支持在线预览和文件下载

#### 3.2.7 全站搜索

搜索结果按模块分类展示：标题、所属模块、发布时间

支持按模块筛选、分页

空结果友好提示

#### 3.2.8 全局分页规范

默认每页10条，可选10/20/50/100

显示总条数，包含首页/上一页/页码/下一页/末页/跳转

### 3.3 超级管理运营后台设计

#### 3.3.1 工作台

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| 统计卡片 | 示范校数量、学校管理员数量、本月活动数、本月月报数 |
| 快捷操作 | 添加管理员、发布政策、发布资源、发布新闻（一键跳转） |

#### 3.3.2 用户管理

学校管理员列表：支持按账号（手机号）搜索、按学校下拉筛选；新增时账号必须为手机号，默认密码为手机号后6位，不含姓名字段

账号管控：禁用/启用账号，重置密码（恢复为手机号后6位并标记首次改密）

#### 3.3.3 栏目管理

一级栏目：新增/隐藏/修改/删除/排序，系统预置栏目不可删除

二级栏目：设置是否启用二级菜单开关，新增/编辑/删除/排序二级菜单项

#### 3.3.4 内容管理

| 功能模块 | 核心能力 |
| --- | --- |
| 轮播图管理 | 新增/编辑/删除/排序轮播图，设置图片、跳转链接、显示状态 |
| 新闻资讯 | 富文本编辑器，状态筛选（已发布/草稿），三种发布方式，置顶，无摘要字段 |
| 政策文件 | 富文本编辑器，状态筛选，三种发布方式，置顶，含发文机构字段 |
| 资源共享 | 资源描述用富文本，状态筛选，三种发布方式，置顶，超管可删全站资源 |
| 项目介绍 | 单页编辑：项目名称 + 富文本内容 |
| 月报管理 | 查看所有学校月报，按学校/时间筛选，可删除不合规月报 |

三种内容发布方式：

| 发布方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 图文编辑 | 使用全站统一富文本编辑器，支持图片/视频/表格/首行缩进等 |
| 附件上传 | 可选附件（PDF/Word 等），支持多文件 |
| 外部链接 | 仅填写标题和 URL，列表显示"外链"标识，点击直接跳转外部页面 |

#### 3.3.5 示范校管理

示范校列表：不显示统计信息，不提供批量操作，含显示/隐藏、排序、越权登录按钮

示范校维护：新增/编辑/删除示范校基础信息（名称、学段、区域、电话），设置官网显示及排序

越权登录：一键登录学校管理后台（模拟登录），操作需记录日志

#### 3.3.6 系统设置

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 基础配置 | 网站 Logo（支持上传）、网站名称、版权信息、友情链接 |
| 权限设置 | 配置管理员权限，新增子账号 |
| 敏感词管理 | 维护敏感词库，支持批量导入/添加/删除 |
| 数据备份 | 查看备份状态，手动触发备份（每日限1次） |

### 3.4 学校管理后台设计

#### 3.4.1 工作台

最近发布的校共同体活动列表（分页，编辑/删除/发布按钮）

月报提交记录列表（分页，编辑/删除/提交按钮）

#### 3.4.2 个人中心

查看账号信息，修改密码、联系方式

首次登录强制修改密码

#### 3.4.3 内容管理

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 校共同体介绍 | 点击进入编辑页面，富文本编辑器维护（组建模式、核心优势等），不可修改基础信息 |
| 校共同体活动 | 列表视图管理，支持分页、编辑、删除、发布；三种发布方式；发布后同步首页 |
| 校共同体月报 | 列表视图管理，支持分页、编辑、删除、提交；富文本编辑器；按月份筛选 |

#### 3.4.4 成员校管理

查看、添加、编辑、删除成员校

支持拖拽排序，前端按此顺序展示

信息字段：学校名称、学校代码（可选）、排序

### 3.5 富文本编辑器规范

全站统一富文本编辑器，功能覆盖：

| 功能分类 | 功能项 |
| --- | --- |
| 基础格式 | 加粗、斜体、下划线、删除线 |
| 字体设置 | 字体选择（宋体/黑体/楷体/微软雅黑等）、字号（12-48px）、颜色、背景色 |
| 段落格式 | 对齐方式、首行缩进（2字符）、行间距、段落间距 |
| 列表功能 | 有序列表、无序列表 |
| 媒体插入 | 图片上传/粘贴、视频嵌入 |
| 表格功能 | 插入/编辑表格、合并/拆分单元格 |
| 辅助功能 | 撤销/重做、全屏编辑、源代码模式、一键清除格式 |

### 3.6 二期建设内容概览

| 模块 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 用户注册登录 | 手机号/邮箱注册（含7种身份标签选择）、登录、密码找回 |
| 个人中心 | 个人信息管理、浏览历史（近3个月）、收藏管理（永久保存） |
| 智能体 | 智能问答（RAG 对话，引用知识来源）、个性化内容推荐、数据可视化分析报告、个性化提醒 |
| 知识库管理 | 平台内容自动采集入库、FAQ 手动录入、专家问答录入、知识分类与标签、审核与发布 |
| 智能体管理 | 智能体配置、邀请码管理、使用统计、对话记录管理 |
| 后台扩展 | 普通用户管理、内容统计报表导出、操作日志管理、学校内容查询 |

## 第四章 技术架构方案

### 4.1 总体架构

本平台采用 Spring Cloud 微服务 + Vue 3 前后端分离 架构，整体分为四层：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      接入层                               │
│   CDN (静态资源加速) + Nginx (反向代理 / HTTPS 终端)       │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────┴───────────────────────────┐
│                      应用层                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │                  前端应用                             │ │
│  │  官网（Nuxt 3 SSR）      管理后台（Vue 3 + Element Plus）│ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │               API Gateway（Spring Cloud Gateway）     │ │
│  │       路由转发 / 限流 / JWT 鉴权 / 请求日志           │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
│  ┌────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐  │
│  │core-service│  │content-service │  │ file-service   │  │
│  │认证/用户/  │  │新闻/政策/资源/ │  │文件上传下载/   │  │
│  │学校/权限   │  │活动/月报/栏目  │  │图片处理/存储   │  │
│  └────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘  │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────┴───────────────────────────┐
│                      服务治理层                            │
│     Nacos（服务注册/发现 + 配置中心）                      │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────┴───────────────────────────┐
│                      数据层                               │
│  MySQL 8.0（主从复制）  Redis 7（哨兵模式）  腾讯云 COS    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 技术选型

#### 4.2.1 后端技术栈

| 技术组件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| JDK | 21 LTS | 运行环境 |
| Spring Boot | 3.2.x | 微服务基础框架 |
| Spring Cloud | 2023.0.x | 微服务治理 |
| Spring Cloud Gateway | — | API 网关，路由转发、限流、鉴权 |
| Nacos | 2.3.x | 服务注册/发现 + 配置中心 |
| MyBatis-Plus | — | ORM 持久层 |
| MySQL | 8.0 | 关系数据库（主从复制） |
| Redis | 7.x | 缓存 + Token 黑名单（Sentinel 哨兵） |
| Flyway | — | 数据库版本管理 |
| JWT | — | 认证方案（Access Token 15min + Refresh Token 7天） |
| Maven | 3.9.x | 项目构建 |

#### 4.2.2 前端技术栈

| 技术组件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.x | 前端框架 |
| Nuxt | 3.x | 官网 SSR 框架（SEO 友好） |
| Element Plus | — | 管理后台 UI 组件库 |
| Vite | — | 前端构建工具 |
| Pinia | — | 状态管理 |
| Axios | — | HTTP 请求库 |
| SCSS | — | CSS 预处理器 |
| Node.js | 20.x LTS | 前端运行环境 |

#### 4.2.3 基础设施

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| Docker + Docker Compose | 容器化部署（一期） |
| Kubernetes | 容器编排（后期扩展） |
| Nginx | 反向代理、HTTPS 终端、静态资源 |
| 腾讯云 COS | 文件对象存储（一期），后期可迁移 MinIO |
| CDN | 静态资源加速分发 |

### 4.3 微服务划分

| 服务名称 | 职责范围 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| api-gateway | 路由转发、限流、JWT 鉴权、请求日志 | 8080 |
| core-service | 用户认证、管理员管理、学校管理、权限控制、系统配置 | 8081 |
| content-service | 新闻资讯、政策文件、资源共享、校共同体活动/月报、栏目管理、轮播图、项目介绍 | 8082 |
| file-service | 文件上传/下载、图片处理、存储抽象（COS/MinIO 动态切换） | 8083 |

### 4.4 认证授权方案

┌──────────┐   登录请求     ┌──────────┐   验证通过      ┌──────────┐
│  客户端   │──────────────→│  Gateway │──────────────→│  Core    │
│          │               │          │               │  Service │
│          │←──────────────│          │←──────────────│          │
│          │  Access Token │          │  Token Pair   │          │
│          │  Refresh Token│          │               │          │
└──────────┘               └──────────┘               └──────────┘

认证模型：JWT（Access Token 15分钟 + Refresh Token 7天）

授权模型：RBAC（super_admin / school_admin 两种角色）

Token 管理：Redis Token 黑名单，支持主动注销

密码安全：BCrypt 加密存储，8-20位，必须包含大写、小写字母和数字

首次登录：强制修改默认密码（手机号后6位）

### 4.5 前端架构设计

#### 4.5.1 官网（Portal）

框架：Nuxt 3 SSR，服务端渲染保障 SEO 与首屏性能

端口：3000

路由：基于文件系统自动生成，支持动态路由参数

样式：SCSS 变量体系，品牌主色 #1283E9

#### 4.5.2 管理后台（Admin）

框架：Vue 3 SPA + Element Plus

端口：3001

布局：侧边栏 + 顶栏 + 内容区经典后台布局

权限：基于角色的动态路由 + 权限指令

### 4.6 代码仓库结构

采用 Monorepo 单仓库 模式，前后端代码在同一仓库内按目录分离：

edu-community-platform/
├── backend/
│   ├── api-gateway/          # API 网关
│   ├── core-service/         # 核心服务
│   ├── content-service/      # 内容服务
│   ├── file-service/         # 文件服务
│   └── common/               # 公共模块
├── frontend/
│   ├── portal/               # 官网（Nuxt 3 SSR）
│   └── admin/                # 管理后台（Vue 3 + Element Plus）
├── docs/                     # 项目文档
├── docker-compose.yml        # 本地开发环境
└── .env.example              # 环境变量模板

## 第五章 数据架构设计

### 5.1 一期核心数据模型

共 11 张核心业务表：

| 序号 | 数据表 | 说明 | 核心字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示范校信息表 | 示范校基础及展示信息 | 名称、学段、区域（省/市/县）、联系电话、介绍、背景图、显示状态、排序 |
| 2 | 成员校信息表 | 隶属示范校的成员校 | 所属示范校ID、名称、代码、排序 |
| 3 | 校共同体活动表 | 学校发布的活动内容 | 所属学校ID、标题、富文本内容、附件、外部链接、浏览次数、发布状态 |
| 4 | 校共同体月报表 | 学校按月提交的月报 | 所属学校ID、标题、年份、月份、富文本内容、附件、发布状态 |
| 5 | 政策文件表 | 国家/省级政策文件 | 标题、文号、发文机构、分类、富文本内容、PDF地址、置顶、发布状态 |
| 6 | 资源共享表 | 教学资源与研究文献 | 标题、分类、富文本描述、来源、文件地址、文件大小、下载次数、置顶 |
| 7 | 新闻资讯表 | 平台新闻动态 | 标题、富文本内容、封面图、附件、浏览次数、置顶、发布状态 |
| 8 | 管理员账号表 | 超管/学校管理员账号 | 手机号账号、加密密码、角色、关联学校ID、首次登录标记、状态 |
| 9 | 栏目配置表 | 前端导航栏目 | 栏目名称、代码、父级ID、层级、URL、图标、是否系统预置、排序 |
| 10 | 单页内容表 | 项目介绍等单页 | 页面代码、项目名称、标题、富文本内容、SEO字段 |
| 11 | 操作日志表 | 管理员操作记录 | 操作人、操作类型、操作对象、详情、IP |

### 5.2 二期扩展数据模型

| 序号 | 数据表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通用户表 | 手机号/邮箱注册，身份标签不可修改，AI 授权及额度 |
| 2 | 浏览历史表 | 保留近3个月，定时清理 |
| 3 | 用户收藏表 | 永久保存，联合唯一约束 |
| 4 | 知识条目表 | 自动采集 + 手动录入，向量化索引 |
| 5 | 知识分类表 | 两级分类 |
| 6 | FAQ 表 | 常见问答 |
| 7 | 专家问答表 | 含专家信息 |
| 8 | 智能体对话记录表 | 多轮对话，Token 消耗统计 |
| 9 | 邀请码表 | 批量生成，有效期控制 |
| 10 | 用户消息表 | 提醒通知 |

### 5.3 初始数据

#### 首批示范校（6所）

| 序号 | 学校名称 | 学段 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信阳董家河小学中心校 | 小学 | 河南省-信阳市-浉河区 |
| 2 | 濮阳市开德小学 | 小学 | 河南省-濮阳市-华龙区 |
| 3 | 扶沟县实验小学 | 小学 | 河南省-周口市-扶沟县 |
| 4 | 修武县方庄中心小学 | 小学 | 河南省-焦作市-修武县 |
| 5 | 栾川县第四实验小学 | 小学 | 河南省-洛阳市-栾川县 |
| 6 | 航空港区科技一街小学 | 小学 | 河南省-郑州市-航空港区 |

#### 预置栏目

一级栏目（6个）：首页、项目介绍、政策文件、示范校共体、资源共享、登录

二级栏目（5个）：国家政策、省级政策、省外经验、省内经验、研究文献

### 5.4 数据库运维策略

| 策略 | 说明 |
| --- | --- |
| 版本管理 | Flyway 迁移脚本按版本号有序执行 |
| 自动备份 | 每日凌晨 2:00-4:00 全量备份 |
| 备份保留 | 最近30天，超期自动清理 |
| 备份内容 | 数据库数据 + 上传文件（图片、附件） |
| 物理隔离 | 备份文件存储于独立服务器/云存储 |
| 手动备份 | 支持手动触发，每日限1次 |
| 备份监控 | 失败时实时告警 |

## 第六章 安全保障方案

### 6.1 安全等级

本项目按照等保三级标准进行安全设计。

### 6.2 传输安全

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| HTTPS | 全站启用 HTTPS，TLS 1.2+ |
| 证书管理 | SSL 证书自动续签 |
| HTTP 跳转 | HTTP 请求自动 301 跳转至 HTTPS |

### 6.3 认证安全

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 密码加密 | BCrypt 加密存储 |
| 密码策略 | 8-20位，必须包含大写字母、小写字母和数字 |
| 首次改密 | 新账号首次登录强制修改默认密码 |
| Token 机制 | JWT（Access 15min + Refresh 7天）+ Redis 黑名单 |
| 权限隔离 | RBAC 模型，学校管理员仅可操作本校数据 |

### 6.4 应用安全

| 威胁类型 | 防护措施 |
| --- | --- |
| SQL 注入 | 参数化查询（MyBatis-Plus），禁止拼接 SQL |
| XSS 攻击 | 输入过滤 + 输出转义，富文本内容白名单过滤 |
| CSRF | Token 校验机制 |
| 敏感词 | 内容发布时自动检测敏感词库，命中提示修改 |
| 外部链接 | 仅允许 http/https 协议，跳转前弹出安全提示，支持白名单 |
| 文件上传 | 类型白名单校验（jpg/png/gif/pdf/doc/docx/xls/xlsx/mp4/mov）+ 大小限制 |

### 6.5 文件安全

| 文件类型 | 支持格式 | 大小限制 |
| --- | --- | --- |
| 图片 | jpg / png / gif | 单张 ≤ 5MB |
| 文档 | pdf / doc / docx / xls / xlsx | 单文件 ≤ 50MB |
| 视频 | mp4 / mov | 单文件 ≤ 200MB |

### 6.6 操作审计

管理员关键操作（登录、删除、越权登录等）记录操作日志

日志包含：操作人、操作类型、操作对象、详情、IP、时间

越权登录操作必须记录日志

## 第七章 项目实施计划

### 7.1 一期实施阶段

一期共 11 个 Epic、57 个 Story，按依赖关系和优先级分为以下实施阶段：

#### 第一阶段：基础设施搭建

| Epic | 名称 | Story 数 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 1 | 项目基础设施搭建 | 8 | Monorepo 脚手架、微服务框架、前端工程、数据库、Docker 环境、公共模块、文件服务 |

#### 第二阶段：认证与权限体系

| Epic | 名称 | Story 数 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 2 | 认证与用户管理系统 | 8 | 管理员 CRUD、JWT 认证、登录页、首次改密、学校管理员管理、账号管控、RBAC、越权登录 |

#### 第三阶段：官网框架与内容管理基础

| Epic | 名称 | Story 数 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 3 | 前端官网框架与首页 | 5 | 全局布局导航、轮播图、模块入口、页脚、全局分页组件 |
| Epic 4 | 内容管理基础 | 6 | 一/二级栏目管理、富文本编辑器、轮播图管理、内容发布框架、前端动态导航 |

#### 第四阶段：核心业务模块

| Epic | 名称 | Story 数 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 5 | 新闻资讯模块 | 3 | 后台新闻管理、前端列表/详情页 |
| Epic 6 | 项目介绍模块 | 2 | 后台编辑页、前端展示页 |
| Epic 7 | 政策文件模块 | 4 | 后台管理（含发文机构）、前端分类列表/详情、下载打印 |
| Epic 8 | 示范校共体模块 | 10 | 示范校管理、学校后台、校共体介绍/活动/月报、成员校、前端展示 |
| Epic 9 | 资源共享模块 | 3 | 后台资源管理、前端分类列表/搜索、预览下载 |

#### 第五阶段：搜索与系统运维

| Epic | 名称 | Story 数 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic 10 | 全站搜索 | 2 | 搜索接口、搜索结果页 |
| Epic 11 | 系统设置与运维 | 6 | 基础配置、权限设置、敏感词、数据备份、工作台 |

### 7.2 一期 Epic-Story 全景

| Epic ID | Epic 名称 | Story 数 | 复杂度分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础设施搭建 | 8 | 1S + 4M + 2L + 1XL |
| 2 | 认证与用户管理系统 | 8 | 2S + 4M + 2L |
| 3 | 前端官网框架与首页 | 5 | 2S + 2M + 1L |
| 4 | 内容管理基础 | 6 | 1S + 3M + 1L + 1XL |
| 5 | 新闻资讯模块 | 3 | 1S + 2M |
| 6 | 项目介绍模块 | 2 | 2S |
| 7 | 政策文件模块 | 4 | 2S + 1M + 1L |
| 8 | 示范校共体模块 | 10 | 2S + 5M + 2L + 1XL |
| 9 | 资源共享模块 | 3 | 1S + 2M |
| 10 | 全站搜索 | 2 | 1M + 1L |
| 11 | 系统设置与运维 | 6 | 3S + 2M + 1L |
| 合计 |  | 57 |  |

### 7.3 二期实施概览

| Epic ID | Epic 名称 | Story 数 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 普通用户体系 | 6 |
| 13 | 个人中心模块 | 3 |
| 14 | 知识库建设 | 6 |
| 15 | 智能体核心功能 | 5 |
| 16 | 后台二期扩展 | 4 |
| 合计 |  | 24 |

### 7.4 一期交付物清单

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 官网前端 | 可访问的 SSR 官网，含首页、项目介绍、新闻、政策、示范校共体、资源共享、搜索 |
| 2 | 超级管理后台 | 全功能运营后台 |
| 3 | 学校管理后台 | 学校管理员自主运营后台 |
| 4 | 后端微服务 | 4个微服务（Gateway + Core + Content + File） |
| 5 | 数据库 | DDL 脚本、迁移脚本、初始数据 |
| 6 | Docker 环境 | docker-compose.yml 一键启动 |
| 7 | 部署文档 | 生产环境部署指南 |
| 8 | 操作手册 | 超管 + 学校管理员使用手册 |

## 第八章 运维保障方案

### 8.1 部署架构

一期采用 Docker Compose 单机部署，后期可升级为 Kubernetes 集群：

┌─────────────────────────────────────────┐
│              云服务器                     │
│  ┌───────────────────────────────────┐  │
│  │            Nginx                  │  │
│  │   SSL 终端 / 反向代理 / 静态资源   │  │
│  └───────────────┬───────────────────┘  │
│                  │                       │
│  ┌───────────────┴───────────────────┐  │
│  │      Docker Compose               │  │
│  │  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐      │  │
│  │  │Portal│ │Admin │ │Gateway│     │  │
│  │  │:3000 │ │:3001 │ │:8080 │      │  │
│  │  └──────┘ └──────┘ └──┬───┘      │  │
│  │                       │           │  │
│  │  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐      │  │
│  │  │ Core │ │Content│ │ File │     │  │
│  │  │:8081 │ │:8082 │ │:8083 │      │  │
│  │  └──────┘ └──────┘ └──────┘      │  │
│  │                                   │  │
│  │  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐      │  │
│  │  │MySQL │ │Redis │ │Nacos │      │  │
│  │  │:3306 │ │:6379 │ │:8848 │      │  │
│  │  └──────┘ └──────┘ └──────┘      │  │
│  └───────────────────────────────────┘  │
│                                         │
│  ┌───────────────────────────────────┐  │
│  │    腾讯云 COS（文件对象存储）      │  │
│  └───────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────┘

### 8.2 监控告警

| 监控项 | 工具/方式 | 告警条件 |
| --- | --- | --- |
| 服务健康 | Spring Actuator + 自定义健康检查 | 服务不可达 |
| 数据库连接 | 连接池监控 | 连接数超阈值 |
| 磁盘空间 | 系统监控脚本 | 使用率 > 80% |
| 备份状态 | 备份脚本回调 | 备份失败实时通知 |
| 接口响应 | 日志分析 | 响应时间 > 1s |

### 8.3 数据备份与恢复

| 项目 | 方案 |
| --- | --- |
| 自动备份 | 每日凌晨 2:00-4:00 全量备份（MySQL 数据 + COS 文件） |
| 手动备份 | 后台支持手动触发，每日限1次 |
| 备份保留 | 30天滚动保留 |
| 物理隔离 | 备份文件存储于独立云存储 |
| RTO 目标 | ≤ 4 小时 |

### 8.4 浏览器兼容性

| 浏览器 | 最低版本 |
| --- | --- |
| Chrome | 80+ |
| Firefox | 75+ |
| Edge | 80+ |
| Safari | 13+ |
| 分辨率 | 1280×720 及以上 |
| 移动端 | 一期暂不支持 |

## 第九章 验收标准

### 9.1 功能验收

| 验收维度 | 验收要点 |
| --- | --- |
| 前端页面 | 所有页面正常渲染，无报错，无明显样式问题 |
| 导航功能 | 导航栏跳转正确，二级菜单动态渲染，搜索功能正常 |
| 内容发布 | 三种发布方式（图文/附件/外链）均可正常使用 |
| 富文本编辑 | 全站统一编辑器，支持首行缩进、图片、视频、表格 |
| 分页功能 | 默认10条，可选条数，总数显示，分页控件正常 |
| 置顶功能 | 置顶内容优先显示 |
| 管理员登录 | 身份选择、首次强制改密、权限隔离均正确 |
| 越权登录 | 超管可一键登录学校后台，操作记录日志 |
| 成员校管理 | 增删改排序正常，前端正确展示 |
| 敏感词过滤 | 发布时自动检测并提示 |
| 数据备份 | 自动/手动备份正常执行 |
| 文件功能 | 上传/下载/预览均正常 |

### 9.2 性能验收

| 验收项 | 指标 |
| --- | --- |
| 首页加载 | ≤ 3 秒 |
| 接口响应 | ≤ 500ms |
| 分页加载 | ≤ 500ms |
| 并发用户 | 500 并发系统正常 |
| 并发下载 | 100 并发下载正常 |

### 9.3 安全验收

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| HTTPS | 全站启用 |
| SQL 注入 | 无漏洞 |
| XSS 攻击 | 无漏洞 |
| 密码安全 | BCrypt 加密，复杂度符合要求，首次强制改密 |
| 权限控制 | 无越权访问（越权登录功能除外，需记录日志） |

### 9.4 兼容性验收

Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 80+、Safari 13+ 均正常运行。

## 第十章 项目投资与效益分析

### 10.1 投资构成（估算）

| 投资项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器 | 应用服务器 + 数据库服务器 | 按年付费 |
| 对象存储 | 腾讯云 COS 文件存储 | 按用量计费 |
| CDN 加速 | 静态资源分发 | 按流量计费 |
| SSL 证书 | HTTPS 证书 | 可使用免费证书或付费证书 |
| 域名 | 平台域名注册 | 按年付费 |
| 软件开发 | 平台定制开发（一期+二期） | [待定] |
| 运维保障 | 年度运维服务 | [待定] |

具体金额需根据服务器配置选型、开发团队报价等因素确定。

### 10.2 预期效益

| 效益维度 | 预期成效 |
| --- | --- |
| 信息整合 | 打破政策文件、教学资源、学校经验等信息孤岛，实现一站式获取 |
| 经验推广 | 为示范校提供展示平台，加速优秀经验复制推广 |
| 管理提效 | 替代线下纸质材料报送流程，提升管理效率 |
| 资源共享 | 促进城乡教育资源均衡配置，缩小城乡教育差距 |
| 决策支持 | （二期）数据分析为教育行政决策提供依据 |
| 智能服务 | （二期）AI 智能体提供个性化信息服务，提升用户体验 |